BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 11
Sinh viên thực hiện: [Tên của bạn]
MSSV: [Mã số sinh viên]
Tên đề tài: Phát triển ứng dụng Sổ Bán Hàng trên nền tảng Flutter

### 1. Nội dung đã thực hiện

Trong tuần 11, em tập trung hoàn thiện và nâng cấp hệ thống quản lý dữ liệu của ứng dụng, bao gồm:

- Chuyển đổi kiểu dữ liệu định danh (ID) từ int sang String để đảm bảo tương thích với Firebase Firestore.

- Thiết kế lại cấu trúc cơ sở dữ liệu SQLite nhằm đồng bộ với mô hình dữ liệu trên Firebase.

- Xây dựng và hoàn thiện chức năng đồng bộ dữ liệu hai chiều:

  - Từ local (SQLite) lên Firebase.

  - Từ Firebase về local.

- Bổ sung các trường dữ liệu phục vụ đồng bộ:

  - isSynced, updatedAt, deleted.

- Hoàn thiện các chức năng CRUD cho sản phẩm:

  - Thêm, sửa, xoá (soft delete), hiển thị danh sách.

- Tích hợp Firebase Authentication để quản lý dữ liệu theo từng người dùng.

- Bắt đầu triển khai xử lý hình ảnh sản phẩm (chuẩn bị tích hợp Firebase Storage).

### 2. Vấn đề gặp phải

Trong quá trình thực hiện, em gặp một số lỗi kỹ thuật:

- Lỗi không đồng bộ dữ liệu do sai kiểu dữ liệu ID giữa SQLite và Firebase.

- Lỗi dữ liệu null gây crash giao diện khi thực hiện so sánh (null > 0).

- Dữ liệu không hiển thị do filter sai điều kiện trong SQLite.

- Ảnh sản phẩm bị mất sau khi xoá ứng dụng do lưu đường dẫn local thay vì URL từ cloud.

- Một số lỗi liên quan đến Firebase Authentication (thời điểm lấy user chưa chính xác).

### 3. Hướng xử lý

Để khắc phục các vấn đề trên, em đã:

- Chuẩn hoá toàn bộ ID sang kiểu String.

- Bổ sung giá trị mặc định khi load dữ liệu từ Firebase để tránh null.

- Điều chỉnh lại logic hiển thị dữ liệu trong UI.

- Sử dụng authStateChanges() để đảm bảo lấy đúng user khi khởi tạo.

- Bắt đầu chuyển hướng lưu trữ ảnh từ local sang Firebase Storage (đang hoàn thiện).

### 4. Kết quả đạt được

- Ứng dụng đã hoạt động ổn định với dữ liệu sản phẩm.

- Đồng bộ dữ liệu giữa local và Firebase đã chạy đúng cơ bản.

- Giao diện hiển thị sản phẩm không còn lỗi crash.

- Hệ thống đã sẵn sàng để mở rộng thêm các chức năng nâng cao.

### 5. Kế hoạch tuần tiếp theo

- Hoàn thiện chức năng upload và hiển thị ảnh bằng Firebase Storage.

- Tối ưu hiệu năng và trải nghiệm người dùng.

- Hoàn thiện module quản lý hoá đơn (invoice).

- Kiểm thử toàn bộ hệ thống trước khi demo.

Kết luận:
Tuần 11 tập trung vào việc hoàn thiện kiến trúc dữ liệu và đồng bộ hệ thống. Mặc dù gặp nhiều lỗi kỹ thuật, nhưng đã xử lý được các vấn đề cốt lõi và đưa ứng dụng về trạng thái ổn định hơn.

Chi tiết trong github ạ.

https://github.com/BaoSonPie/2224802010933_sobanhang_final.git